KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN — PERSONAL SCHEDULE SYSTEM

Bản hợp nhất từ hai bản kế hoạch — Đặc tả kỹ thuật & Lộ trình triển khai

# 1. Tổng quan và mục tiêu dự án

Personal Schedule System là công cụ quản lý thời gian cá nhân dài hạn, hỗ trợ nhiều loại lịch cùng lúc và không giới hạn ở một công việc cố định.

## 1.1. Các loại lịch hỗ trợ

- Lịch học tập: học phần, lịch thi, đồ án, lịch bảo vệ.

- Lịch đi làm: ca cố định hoặc biến đổi (ví dụ: ca Rossi, part-time).

- Lịch gia sư: buổi dạy theo học sinh hoặc nhóm, đơn giá theo giờ.

- Lịch nghiên cứu và dự án: đọc paper, mô phỏng, viết báo khoa học, deadline.

- Lịch cá nhân và sức khỏe: tập luyện, nghỉ ngơi, việc gia đình.

- Lịch thu nhập: theo dõi dòng tiền gắn với từng hoạt động.

## 1.2. Tính năng trọng tâm

- Lặp lịch linh hoạt theo ngày, tuần, tháng và quy tắc tùy chỉnh.

- Cơ chế Exception: chỉnh riêng từng tuần mà không sửa lịch gốc.

- Tự động tổng hợp giờ, số ca và thu nhập theo chu kỳ.

- Xuất PNG, PDF (A4), Excel, CSV, và sao lưu JSON.

- Đa ngôn ngữ: Tiếng Việt (mặc định), Tiếng Anh, Tiếng Trung.

- Nhập lịch bằng ngôn ngữ tự nhiên (giai đoạn sau).

# 2. Nguyên tắc thiết kế cốt lõi

Luồng xử lý dữ liệu đi theo một chiều: Dữ liệu lịch → Bộ hiển thị → Bộ thống kê → Bộ xuất file. Một sự kiện gốc có thể hiển thị dưới nhiều dạng khác nhau mà không làm thay đổi dữ liệu nguồn.

- Tách biệt dữ liệu và hiển thị: dữ liệu độc lập tuyệt đối với giao diện. Week View, Month View, List View, Infographic đều render từ cùng một nguồn dữ liệu.

- Quản lý biến động bằng Exception: lịch lặp lưu bằng một quy tắc (Rule) duy nhất, không sinh hàng nghìn bản ghi tĩnh. Mỗi thay đổi cục bộ ghi thành một bản ghi ScheduleException riêng.

- Không hard-code thực thể và khung giờ: tên công việc (Rossi, Gia sư...) chỉ là dữ liệu trong Category, không nằm trong mã nguồn; thời gian tính theo mốc giờ thực tế (ISO/Timestamp), không gò vào 3 ca Sáng/Chiều/Tối.

- Cảnh báo trùng lịch không chặn thao tác: hệ thống cho phép tồn tại lịch trùng giờ có chủ ý, chỉ cảnh báo bằng màu sắc.

- Toàn vẹn và hoàn tác dữ liệu: mọi thao tác sửa/xóa quan trọng đều có thể Undo hoặc khôi phục từ bản sao lưu JSON.

# 3. Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu viết bằng TypeScript interface, lưu trên IndexedDB ở giai đoạn đầu (client-side), sẵn sàng nâng cấp lên Cloud Database ở giai đoạn sau.

## 3.1. Category — danh mục phân loại lịch

export interface Category {

id: string;                    // UUID

name: string;                   // "Rossi", "Gia sư", "Đại học", "Nghiên cứu"

color: string;                  // Mã màu HEX

textColor?: string;

defaultRatePerHour?: number;

isIncomeEligible: boolean;       // Category này CÓ được tính vào thu nhập không

}

Điểm mấu chốt cho yêu cầu "đi học không có thu nhập, đi làm mới có thu nhập": cờ isIncomeEligible đặt ở cấp Category, không phải cấp toàn hệ thống. Category "Đại học" đặt isIncomeEligible = false; Category "Rossi", "Gia sư" đặt true. Nhờ đó lịch học và lịch làm xen kẽ trong cùng một ngày vẫn được tính thu nhập đúng cho từng phần.

## 3.2. RecurringRule — quy tắc lặp lịch

export interface RecurringRule {

id: string;

title: string;

categoryId: string;

daysOfWeek: number[];           // [1,3,5] = Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

startTime: string;              // "HH:mm"

endTime: string;                // "HH:mm"

startDate: string;              // "YYYY-MM-DD"

endDate?: string;

ratePerHour?: number;

fixedAmount?: number;

location?: string;

notes?: string;

}

## 3.3. ScheduleException — ngoại lệ của lịch lặp

Bổ sung loại ADD (có trong bản kế hoạch gốc nhưng thiếu trong schema kỹ thuật): dùng khi thêm một ca ngoài lịch gốc mà không gắn với originalDate của rule nào, ví dụ "thêm Rossi Thứ 4 sáng" trong lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

export type ExceptionType =

| 'CANCEL'   // hủy một buổi tại originalDate

| 'MOVE'     // chuyển buổi sang ngày/giờ khác

| 'RESIZE'   // đổi thời lượng buổi

| 'REPLACE'  // thay thế nội dung buổi tại originalDate

| 'ADD';     // thêm một buổi mới ngoài lịch gốc

export interface ScheduleException {

id: string;

recurringRuleId?: string;       // optional — ADD không gắn với rule gốc

originalDate?: string;          // bắt buộc với CANCEL/MOVE/RESIZE/REPLACE

type: ExceptionType;

newDate?: string;

newStartTime?: string;

newEndTime?: string;

newTitle?: string;

newCategoryId?: string;

newRatePerHour?: number;

newFixedAmount?: number;

reason?: string;

}

## 3.4. SingleEvent — sự kiện đơn lẻ không lặp

export interface SingleEvent {

id: string;

title: string;

categoryId: string;

date: string;

startTime: string;

endTime: string;

location?: string;

notes?: string;

ratePerHour?: number;

fixedAmount?: number;

status: 'SCHEDULED' | 'COMPLETED' | 'CANCELLED';

}

## 3.5. SalaryRule — quy tắc tính lương động theo tháng

export interface SalaryRule {

id: string;

categoryId: string;             // liên kết Category, ví dụ "Rossi"

month: string;                  // "YYYY-MM"

baseSalary: number;

standardMonthlyHours: number;

calculatedHourlyRate: number;   // = baseSalary / standardMonthlyHours

}

## 3.6. SystemSettings — cấu hình hệ thống

export interface SystemSettings {

language: 'vi' | 'en' | 'zh';

currency: 'VND' | 'USD' | 'CNY';

weekStartsOn: 0 | 1;

theme: 'light' | 'dark' | 'system';

showConflictAlerts: boolean;

}

# 4. Logic xử lý nghiệp vụ cốt lõi

## 4.1. Quy trình mở rộng lịch

Để hiển thị lịch cho một khoảng thời gian [start, end], hệ thống thực hiện theo 4 bước:

- Lấy Single Events rơi vào khoảng thời gian cần hiển thị.

- Mở rộng từng RecurringRule: sinh các điểm lịch dự kiến đúng thứ trong tuần, nằm giữa startDate và endDate.

- Áp dụng Exceptions theo thứ tự: CANCEL loại bỏ điểm lịch tại originalDate; MOVE loại bỏ tại originalDate và chèn bản ghi mới tại newDate; RESIZE/REPLACE đổi giờ hoặc thuộc tính hiển thị tại originalDate; ADD chèn thêm một sự kiện mới không gắn originalDate.

- Phát hiện trùng lịch: so sánh khoảng [startTime, endTime] của mọi sự kiện trong cùng một ngày sau khi đã hợp nhất; nếu giao nhau, đánh dấu hasConflict = true cho cả hai bên, không chặn thao tác.

## 4.2. Công thức tính thời gian và thu nhập

Thời lượng sự kiện tính bằng (endTime − startTime), quy đổi ra giờ.

Thu nhập của một sự kiện xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Nếu Category.isIncomeEligible = false → thu nhập của sự kiện luôn bằng 0, bất kể ratePerHour hay fixedAmount có được điền hay không. Đây là bước gating bắt buộc, thực hiện trước mọi phép tính khác.

- Nếu sự kiện có fixedAmount → thu nhập = fixedAmount.

- Nếu không có fixedAmount nhưng có ratePerHour → thu nhập = ratePerHour × số giờ.

- Nếu Category của sự kiện có SalaryRule cho tháng tương ứng và sự kiện không tự đặt rate riêng → thu nhập = calculatedHourlyRate (của SalaryRule) × số giờ.

Ở bản kế hoạch trước đó, công thức tính thu nhập không tham chiếu tới isIncomeEligible, nên một event thuộc Category "Đại học" nếu lỡ bị điền ratePerHour vẫn được cộng vào tổng thu nhập. Bước gating ở trên khắc phục lỗ hổng này. Trên giao diện, nên khóa hoặc ẩn luôn ô nhập rate/fixedAmount khi Category được chọn có isIncomeEligible = false, để tránh nhập nhầm ngay từ đầu thay vì chỉ chặn ở tầng tính toán.

### Thống kê tổng hợp

- Tổng thời gian theo Category: cộng dồn số giờ của mọi sự kiện thuộc cùng categoryId trong chu kỳ được chọn.

- Tổng thu nhập theo chu kỳ: cộng dồn thu nhập (đã qua bước gating) của mọi sự kiện trong ngày/tuần/tháng/năm được chọn.

# 5. Giao diện và tương tác người dùng

| Giao diện | Thành phần chính | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Today Agenda, Quick Stats, Mini Calendar | Xem nhanh ca hôm nay, tổng giờ và thu nhập ước tính tuần/tháng. |
| Week View | Lưới 7 ngày, time-grid 00:00–24:00 | Kéo thả (Drag & Drop), kéo giãn ca (Resize). |
| Month View | Bảng lịch tháng 35/42 ô | Chấm màu sự kiện, tổng số ca theo ngày. |
| List View | Danh sách sự kiện dạng bảng | Lọc theo Category, tìm kiếm, sắp xếp theo ngày/giờ. |
| Statistics | Biểu đồ tròn, biểu đồ cột | Phân bổ quỹ thời gian, so sánh thu nhập kế hoạch vs thực tế. |
| Export Modal | Bảng điều khiển xuất dữ liệu | Xuất PNG, PDF A4, Excel chi tiết lương. |
| NLP Assistant | Modal nhập ngôn ngữ tự nhiên | Phân tích câu lệnh, hiển thị Preview trước khi lưu. |

# 6. Lộ trình phát triển

| Phase | Nội dung | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Kiến trúc & Data Model: khởi tạo React + TypeScript + Tailwind, định nghĩa interfaces, cấu trúc IndexedDB (Dexie.js), mock-data kiểm thử. | Tuần 1 |
| Phase 1 | Core MVP: Week/Month View cơ bản, CRUD Category, CRUD Single Event, lưu đọc bằng IndexedDB. | Tuần 2–3 |
| Phase 2 | Engine lịch lặp & Exception: thuật toán mở rộng RecurringRule, giao diện CANCEL/MOVE/RESIZE/ADD, kiểm tra và cảnh báo trùng lịch. | Tuần 4–5 |
| Phase 3 | Thống kê & thu nhập: màn hình Statistics, module SalaryRule, bước gating isIncomeEligible, tổng thu nhập theo chu kỳ. | Tuần 6 |
| Phase 4 | Export & Backup: xuất PNG (html2canvas), Excel/CSV, PDF A4 (jspdf), Export/Import JSON Backup. | Tuần 7 |
| Phase 5 | UI/UX nâng cao & PWA: Drag & Drop, Resize trực tiếp trên lịch, cấu hình PWA, tích hợp i18n (vi/en/zh). | Tuần 8 |
| Phase 6 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: tích hợp LLM API để phân tích lệnh thời gian, luồng Preview xác nhận trước khi ghi database. | Tuần 9–10 |
| Phase 7 | Cloud Sync: Backend API, Cloud Database, đăng nhập tài khoản, đồng bộ real-time đa thiết bị. | Giai đoạn mở rộng |

# 7. Thứ tự ưu tiên

## 7.1. Bắt buộc

- Event, Category, Week Calendar, Month Calendar.

- Recurring Schedule và Exception (bao gồm cả loại ADD).

- Lưu dữ liệu local và chức năng Copy Week.

- Thống kê tổng giờ.

- Export PNG/PDF.

## 7.2. Quan trọng tiếp theo

- Thu nhập, SalaryRule (kèm bước gating isIncomeEligible), Excel, Templates, Drag & Drop.

## 7.3. Nâng cao

- Natural Language, AI, Cloud, đa thiết bị, Mobile App.

# 8. Kiểm thử và ràng buộc kỹ thuật

## 8.1. Kiểm thử dữ liệu

- Xóa một Category phải đưa các sự kiện liên quan về danh mục mặc định hoặc hiển thị cảnh báo, không được làm hỏng DB.

- Xóa một RecurringRule phải dọn dẹp các ScheduleException tương ứng.

- Đặt isIncomeEligible = false cho một Category đang có event mang ratePerHour/fixedAmount phải hiển thị cảnh báo, không tự động xóa dữ liệu rate đã nhập.

## 8.2. Hiệu năng render

- Dùng useMemo/useCallback cho thuật toán mở rộng lịch lặp, tránh tính toán lại mỗi lần re-render.

## 8.3. Quy chuẩn mã nguồn

- Tách logic nghiệp vụ thành Custom Hooks: useCalendar, useIncome, useExceptions.

- Tiếng Anh cho biến, hàm, interface, comment trong mã nguồn; Tiếng Việt cho phần hiển thị UI.

# 9. Ví dụ workflow thực tế

Người dùng nhập lệnh ngôn ngữ tự nhiên: "Tuần sau giữ lịch cũ, bỏ ca Thứ 6 20h và thêm Rossi Thứ 4 sáng." Hệ thống xử lý theo các bước sau:

- Tạo bản sao cấu trúc tuần hiện tại làm nền cho tuần sau.

- Sinh một ScheduleException loại CANCEL cho ca Thứ 6 20h.

- Sinh một ScheduleException loại ADD cho ca Rossi Thứ 4 sáng.

- Hiển thị Preview Modal liệt kê hai thay đổi, chờ người dùng xác nhận.

- Sau khi xác nhận, ghi các Exception vào database; lịch của các tuần khác không bị ảnh hưởng.

# 10. Kết luận

Thứ tự triển khai chính thức: Thiết kế → Data Model → UI Prototype → Core Calendar → Recurring/Exception → Statistics/Income → Export → Natural Language → Cloud/Mobile. Mỗi Phase chỉ chuyển sang giai đoạn tiếp theo sau khi phần nền tảng ổn định, tránh phải đập đi làm lại khi dự án phát triển lâu dài. Yêu cầu "đi học không tính thu nhập, đi làm mới tính thu nhập" được đảm bảo xuyên suốt qua field isIncomeEligible ở cấp Category, kết hợp bước gating bắt buộc trong công thức tính thu nhập ở mục 4.2.